Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

az európai uniós források igénybevételének,  felhasználásának

eljárási rendjéről szóló

SZABÁLYZATA

E Szabályzat hatálya a következő szervekre terjed ki:

- Polgármesteri Hivatal

Bölcsőde és Idősek Klubja  önállóan működő intézmény

Művelődési Otthon és Könyvtár önállóan működő intézmény

- Csánig Község Önkormányzata

- Nick Község Önkormányzata

Érvényes: 2009. 04.01–től

Tartalomjegyzék

1. A szabályozás hatálya	3

2. Az önkormányzati szintű pályázat-koordinálási feladatok	3

3. A nyilvántartások tartalma	4

3.1. Összefoglaló kimutatás	4

3.2. Benyújtott pályázatok	4

3.3. Támogatott projektek	5

3.4. Lezárt projektek	5

4. Pályázatfigyelés	5

5. Pályázat előkészítés	6

5.1. A projektmenedzser feladatai 	6

6. Pályázatkészítés	7

7. A pályázatok benyújtása	7

8. A pályázatok elbírálása	7

9. A projekt megvalósítása	8

9.1. A projektmenedzser felelőssége 	8

9.2. A közreműködők felelőssége	9

10. A projekt megvalósításának ellenőrzése	9

11. A projekt lezárása beszámolás	9

Bevezető:

Az európai uniós források igénybevétele és felhasználása kiemelt jelentőségű az önkormányzat gazdálkodásában a megszerezhető támogatások összegének nagyságrendjére, illetve a hozzá kapcsolódó sajátos eljárási szabályokra tekintettel.

Ebből eredően az európai uniós forrásokkal kapcsolatban a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, valamint a támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolításának szabályaira vonatkozóan az alábbiak szerint intézkedem:

# A szabályozás hatálya

A szabályzat hatálya a polgármesteri hivatalra, és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre terjed ki, míg az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó szervek részére iránymutatásul szolgál, a saját szabályzatuk elkészítéséhez.

Csánig és Nick települések tekintetében Répcelak Jegyzője a Polgármesteri Hivatal bevonásával ellátja a közigazgatási és az önkormányzati igazgatási, gazdálkodási, vagyonkezelési és pénzügyi feladatokat, szervezi az önkormányzati döntések előkészítését és végrehajtását. A fentiekből fakadóan jelen szabályzat hatály kiterjed ezen települések önkormányzatainak pályázati eljárására is.

Amennyiben a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nem készít önálló szabályzatot, e szabályzat előírásait kötelesek alkalmazni.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját költségvetési előirányzataik terhére, figyelemmel az előirányzat-módosítási jogkörükre, önállóan pályázhatnak. Amennyiben az önállóan gazdálkodó szervek saját költségvetésükből nem tudják biztosítani a saját forrást, előzetesen egyezteti kötelesek a polgármesterrel, aki egyetértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket a fedezet biztosítása érdekében.

Az önállóan gazdálkodó szervek szabadon alakíthatják ki eljárási rendszerüket, de a nyilvántartási feladatokat a jelen szabályzatba megfogalmazottakkal szinkronban kell kialakítani, illetve be kell építeni a szabályzat 2. pontjában foglaltaknak megfelelő jelzési kötelezettséget, hogy az önkormányzati szintű pályázatkoordinátor eleget tudjon tenni a nyilvántartási kötelezettségének.

A szabályzat nevesítetten az Európai Uniós támogatássokkal megvalósuló projektekre került kidolgozásra, de előírásait értelemszerűen alkalmazni kell mindenfajta pályázati tevékenységre vonatkozóan is.

# Az önkormányzati szintű pályázat-koordinálási feladatok

A polgármesteri hivatal apparátusában az önkormányzati szintű pályázat-koordinálási feladatokat műszaki csoport vezetője (Továbbiakban: Önkormányzati koordinátor) látja el.

Feladata hogy:

- segítse, koordinálja a pályázatfigyelési, a projektmenedzserek pályázatkészítési, lebonyolítási, illetve közreműködő hatóságokkal kapcsolatos elszámolási, zárási feladatainak megvalósítását.

- minden olyan információt osszon meg a pályázatfigyeléssel, a projektmenedzseri feladattal megbízottakkal, amelyek elősegíthetik a hatékonyabb munkavégzést.

- felügyelje a nyilvántartást, az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó területeken tevékenykedő költségvetési szervek pályázati tevékenységét.

- tartson kapcsolatot, biztosítsa az információáramlást a pályázatfigyelők, pályázatkészítők, lebonyolítók, a lebonyolításban közreműködők, illetve a polgármester között.

A nyilvántartás tartalmát az 1. sz. melléklet (Excel: Pályázatok nyilvántartása.xls munkafüzet) tartalmazza.

A nyilvántartások vezetését a pénzügyi csoport vezetője az önkormányzati koordinátor bevonásával látja el.

A munkafüzet egy egyszerű példán keresztül szemlélteti a nyilvántartások tartalmát, kezelésük módját.

A nyilvántartást folyamatosan az alábbi részletezésben kell vezetni:

- Összefoglaló kimutatás

- Benyújtásra tervezett pályázatok

- Benyújtott pályázatok

- Támogatásban részesült projektek

- Megvalósult projektek.

Folyamatosan gondoskodni köteles a nyilvántartás naprakészségéről, illetve hogy a nyilvántartás adatai szinkronban legyenek a pénzügyi információs - előirányzatok, változások, tényadatok - rendszer adataival.

# A nyilvántartások tartalma

## Összefoglaló kimutatás

Ebben a táblázatban minden olyan eseményt rögzíteni kell, amelyben valamilyen szinten keletkeztek írásos dokumentumok feljegyzések, függetlenül attól, hogy a végén készült-e pályázat, vagy valamilyen belső ok miatt (egyeztető megbeszélés nem támogatta, nem volt rá saját forrás, stb.) meghiúsult.

A táblázatban azokat az összeget kell megjelölni, amely összegekkel az egyeztető megbeszélésen előterjesztésre került.

Értelemszerűen, ha nem kapta meg a szükséges támogatottságot, akkor projektmenedzser nem kerül megbízásra, így az adott cellába nem kell nevet írni.

Célja, hogy átfogó információt adjon a teljes pályázati tevékenységről.

## Benyújtott pályázatok

Ebbe a táblázatba azokat a pályázatokat kell megjeleníteni, amelyek az egyeztető megbeszéléseken túljutva, elkészültek a pályázati dokumentációk, s azokat a pályázat kiírók részére megküldték.

A táblázatban azokat az összegeket kell megjeleníteni, amelyek az eredetileg benyújtott pályázati dokumentációban szerepeltek, függetlenül attól, hogy időközben a pályázatkiíró javaslatára, tanácsára a forint adatokban korrekciók történtek.

Célja, hogy információt adjon arra vonatkozóan, hogy az eredeti elképzelések mennyiben módosultak.

## Támogatott projektek

A táblázatba azokat a pályázatokat, projekteket kell megjeleníteni, amelyek a pályázatkiíró döntése értelmében támogatásban részesültek.

A táblázatban azokat az összegeket kell megjeleníteni, amelyekkel pályázatkiíró elfogadta a pályázatot, a melyek alapján a különböző (finanszírozási, támogatási) szerződéseket meg lehet kötni. Amennyiben ezek az összegek a versenyeztetés függvényében véglegeződnek, akkor azokat az összegeket kell szerepeltetni, amelyek a támogatási, finanszírozási szerződésekbe eredetileg bekerültek.

Célja, hogy információt adjon a projekt megvalósításának fedezetére szolgáló kiadások induló összegére, amihez viszonyítani lehet a megvalósítás során felmerülő változások forint kihatását.

## Lezárt projektek

A táblázatba azoknak a projekteknek az adatait kell megjeleníteni, amelyek befejezésre kerültek, a közreműködő hatóság a záró elszámolást elfogadta, s az utolsó támogatási összeg is megállapításra került.

Célja, hogy információt adjon a projekt megvalósítására ténylegesen felhasznált összegek alakulásáról, arról hogy a megvalósítás során felmerült sajátos tények milyen hatással voltak, mennyibe került ténylegesen a megvalósított projekt.

# Pályázatfigyelés

Az önkormányzat pályázatfigyeléssel megbízott köztisztviselőinek, (lásd: melléklet és munkaköri leírások) illetve az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek vezetőinek feladata, hogy gondoskodjanak a szakterületükre vonatkozóan az EU-s pályázati lehetőségek figyelemmel kíséréséről.

Amennyiben olyan pályázati kiírást találnak, amely segítheti az önkormányzat által ellátott feladatok magasabb szinten történő ellátását, ennek tényét haladéktalanul jelezni kötelesek a polgármesternek, illetve az önkormányzati szintű pályázat-koordinátornak.

Azért, hogy az érintett munkavállalók munkaköri leírásában a pályázatfigyeléssel kapcsolatos feladatok megjelenjenek, a munkaköri leírás elkészítésért felelős vezető felelősségi körébe tartozik.

Pályázatfigyeléssel erre szakosodott szervezetek is megbízhatók.

A szerződéseknek az általános követelményeken túl tartalmazniuk kell a pályázatfigyelést végző és a döntési, illetve a döntés-előkészítési jogkörrel rendelkezők közötti információszolgáltatási kötelezettséget (tartalmát, módját), a felelősségi köröket, szabályokat.

# Pályázat előkészítés

A pályázatfigyelők jelzései alapján az önkormányzati koordinátor, egyeztető megbeszélést kezdeményez a pályázatfigyelő, a polgármester, a jegyző, illetve önállóan működő költségvetési szervet érintő pályázat esetén az intézményvezető bevonásával.

Az egyeztető megbeszélés eredményét feljegyzésben kell rögzíteni, melynek támogató eredménye esetén javaslatot kell tenni a pályázat elkészítésért felelős kiválasztására irányuló ajánlati felhívás kibocsátására. Nyertes pályázat esetén újabb ajánlati felhívás keretében kerül kiválasztásra a projektmenedzseri feladatokat ellátó szervezet.

A pályázat előkészítési, elkészítési, illetve a projektmenedzseri feladatok összehangolása a projektkoordinátor feladata, akinek rálátása kell, legyen a teljes folyamatra.

A polgármester, írásban megbízza a pályázat elkészítéséért felelőst, aki a későbbiekben elláthatja a projektmenedzseri feladatokat is. A pályázat készítési, illetve projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megbízásban kell rögzíteni a projektmenedzser (vagy pályázatkészítő) feladatait, a kapcsolattartás, az információáramlás rendjét, a polgármesterrel, az önkormányzati pályázatkoordinátorral, illetve a közreműködőkkel.

A polgármester megbízása alapján lehet elkezdeni a pályázat-előkészítő munkálatokat.

A pályázat-előkészítő (aki a pályázatkészítő képviselője) folyamatos munkakapcsolatot tart az önkormányzati koordinátorral, illetve rajta keresztül a polgármesterrel. A közvetlen kapcsolat esetében az önkormányzati koordinátort is tájékoztatni kell a közvetlen kapcsolat eredményéről, melynek felelőse a pályázat-előkészítő.

A jelentőseb eseményekről legalább kétpéldányos emlékeztetőt kell felvenni, melynek egy-egy példánya a pályázat-előkészítőé, illetve az önkormányzati koordinátoré.

Amennyiben az egyeztetéseknek pénzügyi kihatása is van, az egyeztetésbe be kell vonni a jegyzőt is. Ebben az esetben az emlékeztetőt eggyel több példányban kell elkészíteni.

A felvett emlékeztető egyfajta kvázi kötelezettségvállalás, mivel a feljegyzést a majdani kötelezettségvállaló és az ellenjegyző is aláírja.

Amennyiben olyan projektet kell előkészíteni, amelynél saját forrás biztosítására képviselő testületi döntés is szükséges, be kell szerezni a képviselő testület előzetes egyetértését is.

## A projektmenedzser feladatai

A projektmenedzser általános feladatai:

- folyamatos kapcsolatot tart a polgármesterrel, az önkormányzati koordinátorral,

- szervezi, koordinálja, illetve végzi a pályázat-előkészítést, pályázatkészítést,

- gondoskodik, a pályázat dokumentációs rendszerének elkészítéséről, hogy az megfeleljen a pályázati kiírásban megjelölt alaki és tartalmi kellékeknek, szükség esetén gondoskodik a hiánypótlásról,

- gondoskodik projekt megvalósításáról, a szükséges szerződések megkötéséről, azok szükség szerinti módosításáról, szervezi, koordinálja ezeket a tevékenységeket,

- folyamatos kapcsolatot tart a közreműködő hatóságokkal, gondoskodik az előrehaladási jelentések elkészítéséről,

- a megvalósítás ütemezéséhez igazodóan gondoskodik a támogatások lehívásához szükséges dokumentációk összeállításáról, a továbbításáról, az esetleges hiánypótlások határidőben történő realizálásáról,

- gondoskodik a projekt lezárásával kapcsolatos feladatok végzéséről, a záró-dokumentációs csomag elkészítéséről.

- elkészíti a projekt értékelését bemutató beszámolót,

- gondoskodik, hogy a projekttel kapcsolatos, - pályázat-előkészítés, pályázatkészítés, megvalósítás – teljes dokumentációs anyaga folyamatosan rendezett formában rendelkezésre álljon.

A projektmenedzser feladatait az adott projekt sajátosságaihoz igazodóan a megbízásban kell részletezni.

Az apparátus - szakmai, pénzügyi - minden dolgozójának alapvető kötelessége, hogy segítse a projektmenedzsert feladatai ellátásában.

# Pályázatkészítés

A pályázat elkészítéséről a projektmenedzsernek kell gondoskodnia, aki e munkában szakértőket is igénybe vehet, a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés alapján.

A pályázat elkészítésével külső szakértői szervezet is megbízható a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés alapján.

A szerződéseknek az általános követelményeken túl tartalmazniuk kell a pályázatkészítést végző és a döntési, illetve a döntés-előkészítési jogkörrel rendelkezők közötti információszolgáltatási kötelezettséget (tartalmát, módját), a felelősségi köröket, szabályokat.

A pályázatkészítésnél természetesen figyelemmel kell lenni a pályázati kiírásban meghatározott alaki illetve tartalmi kellékekre. Ebbe beletartozik minden olyan dokumentum (igazolások, engedélyek leírások, a fedezetbiztosításra vonatkozó dokumentumok, számszerűsíthető eredményeket, indikátorokat stb.), amit a sikeres pályázat feltételeként a pályázatkiíró megjelölt.

# A pályázatok benyújtása

A pályázatot az önkormányzat és a polgármesteri hivatal esetében a polgármester, míg az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv esetében az önállóan gazdálkodó szerv vezetője nyújtja be.

A projektmenedzser köteles intézkedni az esetleges hiánypótlásokra vonatkozóan.

# A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásáról a projektmenedzsernek haladéktalanul értesíteni kell a polgármestert, a jegyzőt, az önkormányzati koordinátort, a gazdasági szerv vezetőjét, hogy a hatáskörükbe tartozó, szükséges intézkedéseket megtehessék.

# A projekt megvalósítása

A projekt megvalósításának felelőse a projekt menedzser, akit e munkájában a költségvetési szerv minden dolgozójának segíteni kell.

Azzal, hogy a képviselő-testület beépíti az éves költségvetési rendeletébe, az a szakmai feladatellátás, az éves költségvetési gazdálkodás szerves részét képezi.

Az éves költségvetés rendeletbe való beépítésnél figyelemmel kell lenni az Ámr. -ben meghatározottakra, melyek szerint tartalmazni kell:

a) a felújítási előirányzatok célonként,

b) a felhalmozási kiadások feladatonként,

c) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.

Ez értelemszerűen vonatkozik az zárszámadási rendelettervezetre is.

A megvalósítás folyamatában be kell tartani a támogatási, finanszírozási, stb. szerződésben meghatározott követelményeket is.

## A projektmenedzser felelőssége

A projektmenedzser feladata, hogy biztosítsa a tervezett ütem betartását, az előírásoknak megfelelően elkészítse a projekt-előrehaladási jelentéseket, a támogatások lehívására vonatkozó elszámolásokat.

Feladata továbbá, hogy szükség esetén a megvalósítás folyamán fellépő rendkívüli eseményekre vonatkozóan kellő időben megtegye a szükséges intézkedéseket. Amennyiben ezek meghaladják hatáskörét, az eseményeket haladéktalanul jelezze a döntésre jogosult vezető részére, javasolva, előkészítve a szükséges intézkedések megtételét.

Az egyes projekt megvalósítására vonatkozóan a 2. sz. melléklet (Excel: Projektnyilvántartás.xls munkafüzet) szerinti nyilvántartást kell vezetni, melyre vonatkozóan az információáramlás rendjét, a jegyzővel  egyeztetni kell. Szükség esetén – bonyolultabb összetettebb feladatellátás esetén ezeket a szabályokat írásban rögzíteni kell.

A nyilvántartás célja, hogy egységes szerkezetben mutassa be a projekt megvalósításának a költségvetési gazdálkodásban rögzített folyamatát;

- a fedezeti összeg (előirányzatok) alakulását,

- a kötelezettségvállalások alakulását,

- a szállítói teljesítések alakulását,

- a pénzügyi teljesítések alakulását.

E dokumentum lényegében egy sajátos pénzügyi analitika, egy kötelezettségvállalási nyilvántartás, ebből eredően szinkronban kell lenni a számviteli nyilvántartásokkal, illetve 2. pontban, a pénzügyi csoportvezető által vezetett nyilvántartásokkal.

Azért, hogy a pályázat előkészítésével, a pályázatkészítéssel, a projekt megvalósításával kapcsolatosan keletkezett iratok rendezett formában, hiánytalanul rendelkezésre álljanak a projektmenedzser felelős.

## A közreműködők felelőssége

A közreműködők a munkaköri leírásukban megfogalmazott feladatok ellátásával kapcsolódnak be a projekt megvalósításába, a munkaköri leírásaikban szereplő munkamegosztásnak megfelelően.

A megvalósítás során be kell tartani mindazokat az általános szabályokat, melyeket a költségvetési gazdálkodásra vonatkozóan a jogszabályok (Áht. Ámr. Számv.tv. Áhsz. Kbt. Ber. stb.) belső szabályzatok tartalmaznak, figyelemmel a pályázati kiírásban foglalt speciális szabályokra.

Azért, hogy az érintett munkavállalók a pályázati kiírásban megfogalmazott speciális szabályokat megismerjék, a projektmenedzser felelős.

# A projekt megvalósításának ellenőrzése

A projekt megvalósítását a belső, illetve külső ellenőrzés keretében vizsgálhatják az arra felhatalmazottak.

A projektmenedzser feladata annak biztosítása, hogy az ellenőrzést végzők a szükséges dokumentumokat teljes körűen megkapják.

A belső ellenőrzés két vetületben vizsgálja a projekt megvalósítását. Ez egyrészt a FEUVE, másrészt a függetlenített belső ellenőrzés szervezetének bevonásával valósul meg.

A FEUVE keretében a folyamatba épített ellenőrzés alapvetően a gazdálkodási jogkörök gyakorlása, illetve az időszakos beszámolók, előrehaladási jelentések, rendkívüli események kezelése keretében valósul meg.

A jelentősebb, a 100 millió Ft értékhatárt meghaladó projekteket, mivel ezek alkalomszerűen jelentkeznek, eleve magas kockázatúnak kell tekinteni, s a függetlenített belső ellenőrzés szervezetével szükség szerint, de legalább egyszer a megvalósítás folyamatában ellenőriztetni kell.

Az esetleges hiányosságok felszámolására vonatkozó intézkedések kezdeményezése, kezelése a közreműködők bevonásával a projektmenedzser feladata.

# A projekt lezárása beszámolás

A projekt lezárásával kapcsolatos feladatok koordinálásáért, a záró dokumentum elkészítéséért a projektmenedzser felelős.

A projekt megvalósulását követően a megvalósulás eredményének bemutatásáról a záró dokumentációra alapozva értékelő beszámolót kell készíteni a képviselő testület számára.

Ebben be kell mutatni, hogy a pályázati dokumentációban vállalt indikátorok miként teljesültek, s azok milyen hatással voltak, vannak a szakmai feladat ellátására.

Záró rendelkezések

Ez a szabályzat a 2009. április 1. napján lép hatályba.

A szabályzatban foglaltakat minden érintett munkavállalóval meg kell ismertetni, melynek tényét a 3. sz. mellékletként (Excel: Nyilatkozat.xls munkafüzet) csatolt kimutatásban aláírásukkal igazolják.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell, hogy készítenek-e önálló szabályzatot, vagy e szabályzat előírásait alkalmazzák.

A nyilatkozatot a hatálybalépést követő 30 napon belül kötelesek megtenni.

Répcelak,  2009.  március 16.

Dr. Kiss Julianna

jegyző

# Footnotes

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet